CHANGETHEGAME

Plan d’action technique

Améliorations identifiées & feuille de route

11 mars 2026

10 axes • 3 phases • 10-13 semaines

Préparé pour Pierre-Alexandre Klein

# Synthèse exécutive

Ce document présente un plan d’action structuré en 10 axes d’amélioration pour le portail changethegame. L’analyse complète du projet (149 000 lignes de code, 257 tables Supabase, 131 pages, 4 919 commits) a révélé des zones d’ombre critiques dans les domaines de la qualité, la sécurité et l’observabilité.

Le plan est organisé en trois phases progressives, de la stabilisation immédiate aux améliorations de qualité à long terme. La durée totale estimée est de 10 à 13 semaines.

# Phasage

Les 10 actions sont réparties en trois phases selon leur urgence et leurs dépendances :

| Phase | Objectif | Actions | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Stabilisation | A3, A6, A8, A9 | 2-3 semaines |
| Phase 2 | Fondations | A1, A2, A4 | 4-6 semaines |
| Phase 3 | Qualité & complétude | A5, A7, A10 | 3-4 semaines |

# Vue d’ensemble des actions

| ID | Action | Priorité | Effort | Impact | Phase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Mise en place d’une suite de tests | CRITIQUE | 3-4 semaines | Très élevé | Phase 2 |
| A2 | Activation du mode strict TypeScript | HAUTE | 2-3 semaines | Élevé | Phase 2 |
| A3 | Nettoyage des console.log et mise en place d’un logger | HAUTE | 3-5 jours | Moyen-élevé | Phase 1 |
| A4 | Monitoring et observabilité | HAUTE | 1-2 semaines | Élevé | Phase 2 |
| A5 | Documentation d’architecture et d’API | MOYENNE | 1-2 semaines | Moyen | Phase 3 |
| A6 | Audit de sécurité RLS et sanitisation | CRITIQUE | 2-3 semaines | Très élevé | Phase 1 |
| A7 | Audit d’accessibilité WCAG | MOYENNE | 1-2 semaines | Moyen | Phase 3 |
| A8 | Pipeline CI/CD | HAUTE | 1 semaine | Élevé | Phase 1 |
| A9 | Gestion d’erreurs centralisée | HAUTE | 1 semaine | Moyen-élevé | Phase 1 |
| A10 | Audit de complétude des fonctionnalités | MOYENNE | 1-2 semaines | Moyen | Phase 3 |

Légende des priorités : CRITIQUE = risque immédiat, HAUTE = impact significatif, MOYENNE = amélioration importante

# Détail des actions

## A1 — Mise en place d’une suite de tests

| Priorité : CRITIQUE | Effort : 3-4 semaines | Impact : Très élevé |
| --- | --- | --- |

Le projet ne dispose actuellement que d’un seul fichier de test exemple. Avec 149K lignes de code et 60+ hooks custom, le risque de régressions silencieuses est majeur. Il faut mettre en place une stratégie de tests à trois niveaux : tests unitaires (hooks, utils), tests de composants (React Testing Library), et tests d’intégration (flux Supabase).

Étapes de mise en œuvre :

- Configurer Vitest avec couverture de code (istanbul/v8)

- Rédiger des tests unitaires pour les 20 hooks les plus critiques (useAuth, useXP, useMessages, etc.)

- Ajouter des tests de composants pour les formulaires clés (login, quest creation, booking)

- Créer des mocks Supabase réutilisables pour les tests d’intégration

- Définir un seuil de couverture minimum (objectif : 60% à terme)

- Intégrer l’exécution des tests dans le pipeline CI (cf. A8)

## A2 — Activation du mode strict TypeScript

| Priorité : HAUTE | Effort : 2-3 semaines | Impact : Élevé |
| --- | --- | --- |

Le projet tourne avec strict: false et noImplicitAny: false. De nombreux casts « any » parsement le code, notamment autour des types Supabase. Le mode strict permet de détecter des bugs à la compilation et sécurise les refactorings.

Étapes de mise en œuvre :

- Activer progressivement les flags : noImplicitAny d’abord, puis strictNullChecks

- Générer les types Supabase automatiquement via supabase gen types

- Remplacer les casts « any » par des types concrets (prioriser les hooks et services)

- Ajouter un lint rule interdisant les nouveaux « any » (typescript-eslint/no-explicit-any)

- Activer strict: true une fois le gros du travail fait

## A3 — Nettoyage des console.log et mise en place d’un logger

| Priorité : HAUTE | Effort : 3-5 jours | Impact : Moyen-élevé |
| --- | --- | --- |

Plus de 100 instructions console.log sont présentes dans le code. En production, elles peuvent exposer des données sensibles et polluent la console. Un système de logging structuré est nécessaire.

Étapes de mise en œuvre :

- Créer un module logger avec niveaux (debug, info, warn, error)

- Configurer le logger pour être silencieux en production (sauf warn/error)

- Remplacer tous les console.log par des appels au logger (recherche globale)

- Ajouter une règle ESLint no-console pour prévenir les régressions

- Optionnel : connecter le logger à un service externe (cf. A4)

## A4 — Monitoring et observabilité

| Priorité : HAUTE | Effort : 1-2 semaines | Impact : Élevé |
| --- | --- | --- |

Aucun outil de monitoring n’est en place. Les erreurs en production passent inaperçues. La taille du bundle n’est pas surveillée. Il est essentiel d’avoir une visibilité sur la santé de l’application.

Étapes de mise en œuvre :

- Intégrer Sentry (ou alternative) pour le suivi des erreurs frontend

- Configurer des alertes pour les erreurs critiques (auth, paiements, bookings)

- Ajouter des Web Vitals (LCP, FID, CLS) via web-vitals ou Lighthouse CI

- Mettre en place un dashboard Supabase pour surveiller les requêtes lentes

- Analyser la taille du bundle (vite-plugin-visualizer) et fixer des budgets

## A5 — Documentation d’architecture et d’API

| Priorité : MOYENNE | Effort : 1-2 semaines | Impact : Moyen |
| --- | --- | --- |

Le README est un template générique Lovable. Il n’existe aucune documentation d’architecture, de schéma de base de données, ni de catalogue de composants. Cela rend l’onboarding de nouveaux développeurs difficile.

Étapes de mise en œuvre :

- Réécrire le README avec l’architecture réelle, le setup local et les conventions

- Créer un diagramme d’architecture (Mermaid ou draw.io)

- Documenter les tables Supabase clés et leurs relations (ERD simplifié)

- Lister les hooks custom avec leur usage et dépendances

- Optionnel : mettre en place Storybook pour le catalogue de composants UI

## A6 — Audit de sécurité RLS et sanitisation

| Priorité : CRITIQUE | Effort : 2-3 semaines | Impact : Très élevé |
| --- | --- | --- |

Avec 257 tables et des politiques RLS complexes, un audit systématique est indispensable. Les migrations récentes montrent déjà des corrections de sécurité (XSS, exposition de données), ce qui suggère d’autres failles potentielles.

Étapes de mise en œuvre :

- Inventorier toutes les tables avec leurs politiques RLS actuelles

- Identifier les tables sans RLS ou avec des politiques trop permissives

- Tester les politiques RLS avec différents rôles (anon, authenticated, admin)

- Auditer les fonctions Supabase (edge functions) pour les injections

- Vérifier la sanitisation des entrées utilisateur (DOMPurify est présent mais est-il utilisé partout ?)

- Documenter la matrice d’accès par rôle

## A7 — Audit d’accessibilité WCAG

| Priorité : MOYENNE | Effort : 1-2 semaines | Impact : Moyen |
| --- | --- | --- |

Le portail utilise de nombreux composants custom. Bien que shadcn/ui offre une base accessible (Radix UI), les composants métier n’ont probablement pas été audités. Pour un portail communautaire, l’accessibilité est un enjeu éthique et légal.

Étapes de mise en œuvre :

- Exécuter axe-core sur les pages principales (feed, quest, profile, admin)

- Vérifier la navigation clavier sur tous les flux critiques

- Auditer les contrastes de couleurs (mode clair et sombre)

- Ajouter les attributs ARIA manquants sur les composants interactifs

- Tester avec un lecteur d’écran (VoiceOver / NVDA) sur les parcours clés

- Intégrer eslint-plugin-jsx-a11y dans la config ESLint

## A8 — Pipeline CI/CD

| Priorité : HAUTE | Effort : 1 semaine | Impact : Élevé |
| --- | --- | --- |

Aucun pipeline d’intégration continue n’est visible. Le déploiement semble entièrement géré par Lovable. Un pipeline CI permet de détecter les régressions avant le déploiement.

Étapes de mise en œuvre :

- Créer un workflow GitHub Actions pour : lint, type-check, tests, build

- Ajouter des checks obligatoires sur les pull requests

- Configurer le déploiement automatique (preview branches + production)

- Ajouter un check de taille de bundle (budget performance)

- Optionnel : ajouter des tests visuels (Chromatic, Percy)

## A9 — Gestion d’erreurs centralisée

| Priorité : HAUTE | Effort : 1 semaine | Impact : Moyen-élevé |
| --- | --- | --- |

Les erreurs sont gérées au cas par cas (try-catch + toast). Il manque des Error Boundaries React systématiques et une couche d’abstraction pour les erreurs Supabase.

Étapes de mise en œuvre :

- Créer un composant ErrorBoundary générique avec fallback UI

- Placer des Error Boundaries autour des sections critiques (feed, quest, admin)

- Créer un hook useSupabaseError pour centraliser le parsing des erreurs

- Standardiser les messages d’erreur (i18n inclus)

- Connecter les erreurs capturées au système de monitoring (cf. A4)

## A10 — Audit de complétude des fonctionnalités

| Priorité : MOYENNE | Effort : 1-2 semaines | Impact : Moyen |
| --- | --- | --- |

Plusieurs fonctionnalités semblent partiellement implémentées : Natural Systems, OCU, certaines pages admin. Le système de feature flags existe mais n’est pas documenté.

Étapes de mise en œuvre :

- Lister tous les feature flags actifs et leur état (activé/désactivé)

- Vérifier chaque page admin pour la complétude fonctionnelle

- Tester les parcours utilisateur de bout en bout (onboarding, création quête, booking)

- Identifier les écrans avec du contenu placeholder ou des sections vides

- Prioriser les fonctionnalités à compléter vs. celles à retirer

- Documenter la roadmap fonctionnelle mise à jour

# Recommandations finales

Ce plan d’action adresse les 10 principales zones d’ombre identifiées dans le projet changethegame. Voici les points clés à retenir :

Démarrer par la Phase 1 (stabilisation) est essentiel. Le nettoyage des console.log (A3) et la mise en place du CI/CD (A8) sont des quick wins qui protègent immédiatement contre les régressions. L’audit RLS (A6) est la priorité sécuritaire n°1.

La Phase 2 construit les fondations durables. Les tests (A1) et le TypeScript strict (A2) réduisent drastiquement le risque de bugs. Le monitoring (A4) donne la visibilité nécessaire pour opérer sereinement en production.

La Phase 3 amène le projet à un niveau professionnel. La documentation (A5), l’accessibilité (A7) et l’audit fonctionnel (A10) assurent la pérennité et l’inclusivité du portail.

Ce plan est évolutif. Chaque action peut être adaptée en fonction des ressources disponibles et des priorités métier. L’essentiel est de maintenir un élan continu d’amélioration.